รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยทาก 9 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทาก | 332,000.00 | √ |  |  | 332,000.00 |  | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ถนนบ้านร่องต้า (ซอยบ้านนางนงเยาว์ เทศแก้ว) หมู่ที่ 1 บ้านร่องต้า | 57,000.00 | √ |  |  | 57,000.00 |  | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ถนนบ้านร่องต้า (ซอยบ้านนายบุญพัตร อุดมเพ็ชร) หมู่ที่ 1 บ้านร่องต้า | 50,000.00 | √ |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 | กองช่าง |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ถนนบ้านร่องต้า (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ คำเปียง) หมู่ที่ 1 บ้านร่องต้า | 68,000.00 | √ |  |  | 68,000.00 |  | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 68 – 025 ถนนสายบ้านใหม่ธานี 6 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ธานี | 213,000.00 | √ |  |  | 213,000.00 |  | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 68 – 030 ถนนสายบ้านใหม่ธานี 11 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ธานี | 152,000.00 | √ |  |  | 152,000.00 |  | กองช่าง |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็น ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 68 – 049 ถนนบ้านร่องต้า 11 หมู่ที่ 1 บ้านร่องต้า | 116,000.00 | √ |  |  | 116,000.00 |  | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหวด | 300,000.00 | √ |  |  | 300,000.00 |  | กองช่าง |  |

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านปางหละ | 300,000.00 | √ |  | √ | 300,000.00 |  | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านแม่พร้าว | 300,000.00 | √ |  | √ | 300,000.00 |  | กองช่าง |  |
| ร รวม 2 โครงการ |  | 600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | 50,000.00 | √ |  |  | 50,000.00 | 0 | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 10,000.00 | √ |  |  | 10,000.00 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า | 10,000.00 | √ |  |  | 10,000.00 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 10,000.00 | √ |  |  | 10,000.00 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” | 10,000.00 | √ |  |  | 10,000 | 0 | สำนักปลัด |  |

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย และกำจัดของเสียที่อันตรายในชุมชน | 10,000.00 | √ |  |  | 10,000.00 | 0 | สำนักปลัด |  |

๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ ๑   การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล บ้านหวด | 30,000.00 | √ |  |  | 30,000 | 0 | สำนักปลัด |  |

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 155,000.- | √ |  |  | 155,000 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 2. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 10,000 | √ |  |  | 10,000 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 3 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,649,200.- | √ |  |  | 6,649,200 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 4 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,649,600.- | √ |  |  | 2,649,600 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 5. | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000.- | √ |  |  | 150,000.- | 0 | สำนักปลัด |  |
| 6 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหวด | 50,000 | √ |  |  | 50,000 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 7 | สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 100,0000 |  | √ |  | 0 | 100,000 | สำนักปลัด |  |
| 8 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) | 368,000.00 |  | √ |  |  | 368,000.00 | สำนักปลัด |  |
| 9. | เงินสำรองจ่าย | 176,425.00 |  | √ |  | 0 | 176,425.00 | สำนักปลัด |  |

แนวทางที่ ๒   การจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 20,000.- | √ |  |  | 20,000 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 2. | โ โครงการส่งเสริมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น | 5,000 | √ |  |  | 5,000 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหวด | 5,000 |  |  | √ | 0 | 5,000 | สำนักปลัด |  |
| 4 | โ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | 1,209,215.00 |  | √ |  | 0 | 1,209,215.00 | สำนักปลัด |  |
| 5. | วัสดุงานบ้านงานครัว ( เพื่อจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)) | 805,420.00 |  | √ |  | 0 | 805,420.00 | สำนักปลัด |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,490,400.- | √ |  |  | 1,490,400.- |  | สำนักปลัด |  |

แนวทางที่ ๓   การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ | 35,000.- | √ |  | √ | 30,000 | 5,000 | สำนักปลัด |  |
| 2. | โ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด | 100,000.- |  |  | √ | 0 | 100,000.- | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 150,000.- |  |  | √ | 0 | 150,000.- | สำนักปลัด |  |
| 4 | โ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 60,000 |  |  | √ | 0 | 60,000 | สำนักปลัด |  |
| 5. | โครงการจัดงานวันสำคัญทาง ศาสนา | 20,000 |  | √ |  | 0 | 20,000 | สำนักปลัด |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านหวด | 150,000.- | √ |  |  | 150,000 | 0 | สำนักปลัด |  |
| 7 | เ เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภองาว | 10,000.- | √ |  |  | 10,000.- | 10,000.- |  |  |

แนวทางที่ ๔ การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ | 20,000.00.- | √ |  |  | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 2. | โ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม | 50,000.00 | √ |  |  | 50,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 3 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 60,000.00 |  | √ |  | 0 | 60,000.00 | สำนักปลัด |  |
| 4 | โ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 20,000.00 | √ |  |  | 20,0000 |  | กองคลัง |  |
| 5. | เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | 20,000.00 | √ |  |  | 20,0000 |  | กองคลัง |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 20,000.00 | √ |  |  | 20,0000 |  | กองคลัง |  |
| 7 | เ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | 20,000.00 | √ |  |  | 20,0000 |  | กองคลัง |  |
| 8 | เ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | 20,000.00 | √ |  |  | 20,0000 |  | กองคลัง |  |
| 9 | เ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | 20,000.00 |  |  | √ | 0 | 20,000.00 | กองคลัง | 9 |

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 10,000.00.- | √ |  |  | 10,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 2. | โ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | 10,000.00 |  |  | √ | 0 | 10,000.00 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพและ วิสาหกิจชุมชน | 30,000.00 | √ |  |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 4 | โ อุดหนุนที่ทำการ อบต.ปงเตา ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนฯ | 27,000.00 | √ |  |  | 27,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 5. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภองาว ตามโครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมแสดงของดีอำเภองาว ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2568 | 10,000.00 | √ |  |  | 10,000 |  | สำนักปลัด |  |

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน | 40,000.00.- | √ |  |  | 40,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 2. | โ โครงการช่วยเหลือประชาชน | 50,000.00 | √ |  |  | 50,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 3 | โ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์ | 5,000.00 | √ |  |  | 5,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 4 | โ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต.บ้านหวด | 30,000.00 | √ |  |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |  |
| 5. | โ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวด | 20,000.00 | √ |  |  | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |

๔.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์    ๔.๑ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตำบลบ้านหวด

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ ๑   การส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - |

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

วัตถุประสงค์     ๕.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

๕.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และผู้นำท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ( (บาท) | ผลการดำเนินการ |  |  | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน | 20,000.00.- |  |  | √ | 0 | 20,000.00 | สำนักปลัด |  |
| 2. | โ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหารสมาชิกสภ ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน | 20,000.00 |  |  | √ | 0 | 20,000.00 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 30,000.00 |  |  | √ | 0 | 30,000.00 | สำนักปลัด |  |
| 4 | โ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงาน ราชพิธีและรัฐพิธี | 20,000.00 | √ |  |  | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |